ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙЭ ТӨСӨЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

Гэрээний дугаар: Bot-7-39                       Улаанбаатар хот           	    2026 оны 08 сарын 26

Энэхүү гэрээг нэг талаас захиалагч [Захиалагчийн байгууллага / нэр] (цаашид «Захиалагч» гэх), нөгөө талаас гүйцэтгэгч Botxon (цаашид «Гүйцэтгэгч» гэх) нар харилцан тохиролцож, дор дурдсан нөхцөлөөр байгуулав.

Захиалагч

Байгууллага / нэр: [......]

Регистрийн дугаар: [......]     Хаяг: [......]

Төлөөлөх эрх бүхий этгээд: [албан тушаал, нэр]

Утас / имэйл: [......]

Гүйцэтгэгч

Байгууллага: Botxon

Хаяг: БЗД 25-хороо UB tower 8 дахар 804 тоот

Төлөөлөх эрх бүхий этгээд: Төслийн менежер Д. Бямбадолгор

Утас: 95256879

## ЗҮЙЛ 1. ГЭРЭЭНИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Гүйцэтгэгч нь “Наран Америк бараa” цахим дэлгүүрийг талуудын хамтран баталсан Техникийн даалгавар (Tech Spec)-ийн дагуу төлөвлөж, хөгжүүлж, туршиж, ашиглалтад оруулах үүрэг хүлээнэ.

1.2. Захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээн авч, энэхүү гэрээнд заасан төлбөрийг төлөх үүрэг хүлээнэ.

1.3. Техникийн даалгавар (Tech Spec) нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг бөгөөд гэрээнд тусгайлан заагаагүй техникийн нөхцөлийг Tech Spec-ээр зохицуулна.

## ЗҮЙЛ 2. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

- Tech Spec — талуудын баталсан техникийн даалгавар, ажлын хамрах хүрээ, шаардлагыг тодорхойлсон баримт.

- Storefront — хэрэглэгчийн харах хэсэг (Next.js дээр бүтээх цахим дэлгүүр).

- Backend / админ — бараа, захиалга, төлбөрийг удирдах үндсэн систем (Medusa) болон админ удирдлагын самбар.

- QPay — Монголын банкны аппликейшн болон QR-аар төлбөр хүлээн авах төлбөрийн шийдэл.

- Ашиглалтад оруулах (production) — бодит хэрэглэгч ашиглах орчинд системийг байршуулж, ажиллагаанд оруулах.

- Хүлээлгэн өгөх акт — гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлцсэнийг гэрчлэх, талууд гарын үсэг зурсан баримт.

## ЗҮЙЛ 3. АЖЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

3.1. Ажлын хамрах хүрээг Tech Spec-ийн «Хамрах хүрээ» болон «Функциональ / Чанарын шаардлага» хэсгээр тодорхойлно. Үндсэн бүрэлдэхүүн:

- барааны каталог,

- шүүлтүүр/хайлт,

- сагс,

- checkout,

- QPay төлбөр,

- захиалга,

- хэрэглэгчийн булан,

- админ самбар,

- монгол/англи хэл,

- гар утасны дэлгэцэнд тохирсон загвар.

3.2. Ашиглалтын дэд бүтэц, домэйн холболт, SSL гэрчилгээ, нөөцлөлт, хяналт болон CI/CD тохиргоо мөн хамрах хүрээнд багтана.

3.3. Хамрах хүрээнд багтахгүй: гар утасны натив аппликейшн, ERP интеграц, олон улсын валют/хүргэлт, маркетингийн контент болон барааны гэрэл зураг үйлдвэрлэл, B2B/бөөний портал. Эдгээрийг тусдаа гэрээ, төлбөрөөр гүйцэтгэнэ.

## ЗҮЙЛ 4. ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА БА ҮЕ ШАТ

4.1. Ажлыг Захиалагч урьдчилгаа төлбөрөө шилжүүлж, шаардлагатай мэдээллийг (бараа, гэрэл зураг, QPay дансны мэдээлэл) хүлээлгэн өгснөөс хойш эхэлнэ.

4.2. Нийт гүйцэтгэлийн хугацаа 3–5 долоо хоног (гурван хөгжүүлэгч зэрэг ажиллах нөхцөлд). Үе шатыг Tech Spec-ийн 12-р бүлгийн F0–F9 төлөвлөгөөгөөр гүйцэтгэнэ.

4.3. Захиалагчаас шалтгаалж мэдээлэл, төлбөр, шийдвэр саатсан тохиолдолд гүйцэтгэлийн хугацаа тухайн саатсан хугацаагаар сунгагдана.

## ЗҮЙЛ 5. ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭ

5.1. Хөгжүүлэлтийн ажлын нийт үнэ: ₮2,500,000 (Хоёр сая таван зуун мянган төгрөг).

5.2. Дараах зардлууд гэрээний үнэд багтахгүй бөгөөд Захиалагч тусдаа хариуцна. Үүнд:

- сарын дэд бүтцийн зардал (ойролцоогоор ₮145,000–190,000),

- домэйн,

- QPay-ийн гүйлгээний шимтгэл (борлуулалтын ~1%),

- бусад гуравдагч үйлчилгээний төлбөр.

5.3. НӨАТ холбох тохиолдолд тусдаа төлбөрөөр хийж гүйцэтгэнэ.

## ЗҮЙЛ 6. ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

6.1. Төлбөрийг дараах хуваарийн дагуу үе шаттай төлнө:

| Үе | Төлбөр төлөх нөхцөл | Хувь | Дүн (₮) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гэрээ байгуулмагц (урьдчилгаа) | 40% | 1,000,000 |
| 2 | Төлбөр ба захиалгын урсгал ажилласан (F3 үе шат) | 30% | 750,000 |
| 3 | Хүлээлгэн өгч, ашиглалтад оруулсны дараа (акт) | 30% | 750,000 |
|  | НИЙТ | 100% | 2,500,000 |

6.2. Захиалагч төлбөрийг холбогдох үе шат бүрд 3 ажлын өдрийн дотор Гүйцэтгэгчийн дансанд шилжүүлнэ.

6.3. Гүйцэтгэгчийн харилцах данс: Банк: Хаан банк Данс: 5254140102  Нэр: Д. Бямбадолгор

## ЗҮЙЛ 7. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- Гэрээний үнэ, төлбөрийг хуваарийн дагуу цаг тухайд нь төлөх.

- Бараа, үнэ, барааны гэрэл зураг, брэндийн материалыг цаг тухайд нь бүрэн хүлээлгэн өгөх.

- QPay-ийн захиалагчийн данс болон холбогдох мэдээллийг бэлдэж, шаардлагатай зөвшөөрлийг олгох.

- Хүлээлгэн өгсөн ажлыг хугацаанд нь хянаж, санал болон шийдвэрээ өгөх.

- Гүйцэтгэлийн явцад шаардлагатай мэдээлэл, хандах эрхийг цаг алдалгүй олгох.

- Шаардлага хангасан ажлыг хүлээн авах актад гарын үсэг зурах.

## ЗҮЙЛ 8. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- Ажлыг Tech Spec-ийн шаардлагын дагуу чанартай, тохирсон хугацаанд гүйцэтгэх.

- Үе шат бүрийн төгсгөлд ажиллаж буй хэсгийг Захиалагчид үзүүлж, санал авах.

- Системийг ашиглалтад оруулж, админ ажилтанд сургалт (2 цаг) болон ашиглалтын гарын авлага өгөх.

- Эх код болон техникийн баримтжуулалтыг зохих ёсоор хийж, Захиалагчид шилжүүлэх.

- Захиалагчаас гарсан үндэслэлтэй саналыг хамрах хүрээний дотор биелүүлэх.

- Төлбөр хугацаандаа төлөгдөөгүй тохиолдолд ажлыг түр зогсоох эрхтэй.

## ЗҮЙЛ 9. АЖИЛ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ, ХҮЛЭЭН АВАХ

9.1. Ажлыг Tech Spec-ийн «Хүлээн авах шалгуур (AC-01–AC-10)»-ийн дагуу шалгана. Гол шалгуур: зочин хэрэглэгч QPay-ээр төлж захиалга үүсгэх, баталгаажуулах имэйл хүрэх, админ бараа удирдах, дэлгүүр гар утсанд хурдан ажиллах, давхар төлбөрөөс хамгаалагдсан байх.

9.2. Гүйцэтгэгч ажлыг дуусгаж, Захиалагчийн эцсийн шалгалт (UAT)-д танилцуулна. Захиалагч ажлын 7 өдрийн дотор шалгаж, хүлээн авах эсэх хариугаа бичгээр өгнө.

9.3. Заасан хугацаанд хариу өгөөгүй бол ажлыг хүлээн авсанд тооцно. Дутуу, алдаатай зүйл илэрвэл Гүйцэтгэгч зохих хугацаанд үнэ төлбөргүй засна.

9.4. Ажлыг хүлээлцсэнийг хүлээлгэн өгөх актаар баталгаажуулна.

## ЗҮЙЛ 10. ОЮУНЫ ӨМЧ, ЭЗЭМШЛИЙН ЭРХ

10.1. Гэрээний нийт төлбөр бүрэн төлөгдсөний дараа бүтээгдэхүүний эх код, өгөгдөл болон холбогдох материал Захиалагчийн бүрэн эзэмшилд шилжинэ.

10.2. Ашигласан нээлттэй эх (open source) сангийн лиценз нь тухайн лицензийн нөхцөлөөр хэвээр үйлчилнэ.

10.3. Гүйцэтгэгч уг ажлыг өөрийн туршлагын жагсаалт (portfolio)-д ашиглах эрхтэй боловч Захиалагчийн нууц, арилжааны мэдээллийг задлахгүй.

## ЗҮЙЛ 11. БАТАЛГААТ ХУГАЦАА

11.1. Ажлыг хүлээлгэн өгснөөс хойш 90 хоногийн дотор гэрээний хамрах хүрээнд гарсан алдаа, доголдлыг Гүйцэтгэгч үнэ төлбөргүй засна.

11.2. Захиалагч эсвэл гуравдагч этгээдийн зохисгүй өөрчлөлт, шинэ шаардлага, гуравдагч үйлчилгээний доголдлоос үүдсэн асуудал баталгаанд хамаарахгүй.

11.3. Баталгаат хугацааны дараах засвар, сайжруулалт, тогтмол дэмжлэгийг тусдаа гэрээ, төлбөрөөр гүйцэтгэнэ.

## ЗҮЙЛ 12. НУУЦЛАЛ

12.1. Талууд гэрээний хугацаанд болон дуусгавар болсны дараа нэг нэгнийхээ арилжааны нууц, техникийн мэдээлэл, хэрэглэгчийн өгөгдлийг гуравдагч этгээдэд задлахгүй.

12.2. Хувийн мэдээллийг Монгол Улсын «Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай» хуулийн дагуу боловсруулна.

## ЗҮЙЛ 13. АЖЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ (НЭМЭЛТ АЖИЛ)

13.1. Хамрах хүрээнээс гадуурх шинэ шаардлага, өөрчлөлтийг талууд бичгээр тохиролцож, нэмэлт хугацаа болон төлбөрийг тодорхойлно.

13.2. Бичгээр тохиролцоогүй нэмэлт ажлыг Гүйцэтгэгч гүйцэтгэх үүрэг хүлээхгүй.

## ЗҮЙЛ 14. ХАРИУЦЛАГА, АЛДАНГИ

14.1. Гүйцэтгэгч өөрөөс шалтгаалан хугацаа хэтрүүлбэл хэтэрсэн хоног тутамд гэрээний үнийн 0.5%-тай тэнцэх алданги төлнө (нийт дүн гэрээний үнийн 10%-иас хэтрэхгүй).

14.2. Захиалагч төлбөрөө хугацаандаа төлөөгүй бол хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд төлбөл зохих дүнгийн 0.5%-тай тэнцэх алданги төлнө.

14.3. Аль ч талын хариуцлагын дээд хэмжээ нь гэрээний нийт үнээс хэтрэхгүй. Шууд бус хохирол (алдагдсан ашиг гэх мэт)-д тал хариуцлага хүлээхгүй.

## ЗҮЙЛ 15. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

15.1. Байгалийн гамшиг, гал түймэр, дайн, засгийн газрын шийдвэр, интернэт болон эрчим хүчний томоохон тасалдал зэрэг талуудын хүсэл зоригоос үл хамаарах нөхцөлд үүргээ биелүүлээгүйд хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд гүйцэтгэлийн хугацааг зохих хэмжээгээр сунгана.

## ЗҮЙЛ 16. ГЭРЭЭ ЦУЦЛАХ

16.1. Талууд харилцан тохиролцож гэрээг цуцалж болно.

16.2. Нэг тал үүргээ ноцтой зөрчсөн тохиолдолд нөгөө тал 7 хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэж гэрээг цуцлах эрхтэй.

16.3. Гэрээ цуцлагдсан тохиолдолд Захиалагч тухайн үе хүртэл гүйцэтгэгдсэн ажлын хэмжээгээр төлбөрийг тооцож төлнө.

## ЗҮЙЛ 17. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

17.1. Гэрээнээс үүссэн маргааныг талууд эв зүйгээр, хэлэлцээрээр шийдвэрлэхийг эрхэмлэнэ.

17.2. Хэлэлцээрээр шийдэгдээгүй маргааныг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

## ЗҮЙЛ 18. БУСАД НӨХЦӨЛ

18.1. Гэрээнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвхөн бичгээр, талууд гарын үсэг зурснаар хүчинтэйд тооцно.

18.2. Энэхүү гэрээ болон Tech Spec нь талуудын хооронд байгуулсан бүрэн тохиролцоо мөн бөгөөд өмнөх аман, бичгэн тохиролцоог хүчингүй болгоно.

18.3. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болж, үүргээ бүрэн биелүүлснээр дуусгавар болно.

18.4. Гэрээг адил хүчинтэй 2 (хоёр) хувь үйлдэж, тал бүр нэг хувийг хадгална.

ТАЛУУДЫН ГАРЫН ҮСЭГ

| Захиалагч Байгууллага / нэр: Албан тушаал, нэр: Гарын үсэг: Огноо: 2026 . ___ . ___ / Тамга / | Гүйцэтгэгч — Botxon Байгууллага / нэр: Ботхон Албан тушаал, нэр: Төслийн менежер Гарын үсэг: Огноо: 2026 . 08 . 26 / Тамга / |
| --- | --- |